# 🎯 FEATURES CHECKLIST - Ứng Dụng Quản Lý Ký Túc Xá (Tổng Thể)

Phiên bản: Đơn giản, tổng thể

      Last Updated: May 28, 2026

## 📋 6 CHỨC NĂNG CHÍNH

### 1️⃣ DASHBOARD 📊

Mô Tả: Trang tổng quan quản lý ký túc xá

Chức Năng:

- Hiển thị stats cards (tổng sinh viên, phòng, phí, công tác, sự cố)

- Biểu đồ trạng thái phòng (Pie chart)

- Biểu đồ phân bổ công tác (Bar chart)

- Cảnh báo phí quá hạn (danh sách, số tiền, ngày quá hạn)

- Cảnh báo sự cố (danh sách, ngày, trạng thái)

- Responsive design

- Dark mode support

Status: ✅ 100% HOÀN THÀNH

### 2️⃣ QUẢN LÝ THÀNH VIÊN 👥

Mô Tả: Thêm sinh viên lưu trú, rời đi (chuyển), cập nhật thông tin

Chức Năng:

- Xem danh sách sinh viên (tên, mã SV, trường, phòng, trạng thái)

- Thêm sinh viên mới (họ tên, mã SV, trường, phòng, ngày vào)

- Sửa thông tin sinh viên

- Xóa/Rời sinh viên (chuyển đi, tạm rời)

- Search, filter theo tên, trạng thái, trường

- Chuyển phòng cho sinh viên

- Responsive design

- Dark mode support

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

### 3️⃣ QUẢN LÝ PHÒNG & PHÂN BỔ 🏠

Mô Tả: Tạo phòng, chia phòng, phân bổ sinh viên vào phòng

Chức Năng:

- Xem danh sách phòng (số phòng, tầng, loại, sức chứa, số người)

- Tạo phòng mới (số phòng, tầng, loại Nam/Nữ, sức chứa)

- Sửa thông tin phòng

- Xóa phòng

- Phân bổ sinh viên vào phòng

- Xem danh sách sinh viên trong phòng

- Kiểm tra sức chứa phòng

- Responsive design

- Dark mode support

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

### 4️⃣ QUẢN LÝ THÔNG TIN HỌC & LỊCH HỌC 📚

Mô Tả: Cập nhật thông tin trường, lớp, lịch học của từng sinh viên

Chức Năng:

- Xem/sửa thông tin học của sinh viên (trường, lớp, chuyên ngành)

- Cập nhật lịch học (giờ đi học chính, giờ học thêm, ngoại khoá)

- Cập nhật lịch sinh hoạt ký túc xá (giờ ăn, giờ sinh hoạt, giờ tắt đèn)

- Xem lịch học của sinh viên

- Responsive design

- Dark mode support

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

### 5️⃣ QUẢN LÝ CÔNG TÁC 📋

Mô Tả: Lên danh sách công tác, chia công tác dựa vào lịch học

Chức Năng:

- Xem danh sách công tác (nấu ăn, vệ sinh, an ninh, khác)

- Lập danh sách công tác hàng ngày/tuần

- Chia công tác thủ công (chọn sinh viên cho từng công tác)

- Chia công tác tự động (dựa vào lịch học, lịch sinh hoạt)

- Xem danh sách sinh viên được phân công

- Chỉnh sửa danh sách công tác

- Responsive design

- Dark mode support

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

### 6️⃣ KIỂM SOÁT PHÍ LƯU TRÚ 💰

Mô Tả: Quản lý phí lưu trú, ngày đóng phí, ai đã đóng/chưa đóng

Chức Năng:

- Xem danh sách phí (sinh viên, số tiền, ngày đóng, trạng thái)

- Cập nhật số tiền phí

- Ghi nhận thanh toán (ngày đóng, số tiền)

- Xem danh sách sinh viên chưa đóng phí

- Cảnh báo phí quá hạn

- Báng cáo tài chính (tổng thu, chưa thu)

- Responsive design

- Dark mode support

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

### 7️⃣ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 🎉

Mô Tả: Quản lý hoạt động chung, sự kiện, thông báo

Chức Năng:

- Xem danh sách hoạt động (sinh hoạt chung, sự kiện, khác)

- Tạo hoạt động mới

- Sửa hoạt động

- Xóa hoạt động

- Gửi thông báo cho sinh viên

- Xem lịch hoạt động

- Responsive design

- Dark mode support

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

## 📊 PROGRESS SUMMARY

| Chức Năng | Status | Progress |
| --- | --- | --- |
| 1. Dashboard | ✅ HOÀN THÀNH | 100% |
| 2. Quản Lý Thành Viên | ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU | 0% |
| 3. Quản Lý Phòng & Phân Bổ | ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU | 0% |
| 4. Quản Lý Thông Tin Học & Lịch Học | ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU | 0% |
| 5. Quản Lý Công Tác | ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU | 0% |
| 6. Kiểm Soát Phí Lưu Trú | ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU | 0% |
| 7. Các Hoạt Động Khác | ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU | 0% |

Overall Progress: 14% ✅

## 🚀 NEXT STEPS

### Bước 2: Quản Lý Thành Viên 👥

Tiếp theo sẽ xây dựng:

- Danh sách sinh viên

- Thêm, sửa, xóa sinh viên

- Search, filter

- Chuyển phòng

## 📝 NOTES

- Tất cả page cần responsive design (desktop, tablet, mobile)

- Tất cả page cần search, filter, sort

- Tất cả page cần loading state, empty state

- Tất cả page cần dark mode support

- Tất cả page cần confirm dialog khi xóa

Version: 1.1 (Updated)