# 📋 RESIDENCECARE - MASTER CHECKLIST (TOÀN DỰ ÁN) - V4

Version: 4.0

      Last Updated: May 31, 2026

      Status: In Development (55% Complete - Duty 60% + Financial 0%)

      Project: ResidenceCare - Ứng Dụng Quản Lý Ký Túc Xá

## 🎯 TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Chỉ Số | Giá Trị |
| --- | --- |
| Tổng Modules | 7 chức năng chính |
| Hoàn Thành | 3/7 (43%) |
| Đang Làm | 2/7 (29%) - Công Tác (60%), Tài Chính (0%) |
| Chưa Bắt Đầu | 2/7 (29%) |
| Overall Progress | 55% (Duty 60% + Financial 0%) |

## 📊 MASTER CHECKLIST - CHI TIẾT

## 1️⃣ DASHBOARD 📊

Status: ✅ 100% HOÀN THÀNH

      Progress: 7/7 hoàn thành

Files: client/src/pages/Dashboard.tsx

## 2️⃣ QUẢN LÝ THÀNH VIÊN 👥

Status: ⏳ 90% HOÀN THÀNH (chờ lý lịch + detail page)

      Progress: 8/10 hoàn thành

Files: client/src/pages/Members.tsx, client/src/pages/MemberDetail.tsx

## 3️⃣ QUẢN LÝ PHÒNG & PHÂN BỔ 🏠

Status: ⏳ 85% HOÀN THÀNH (chờ gán phòng + trưởng phòng)

      Progress: 9/11 hoàn thành

Files: client/src/pages/Rooms.tsx, client/src/pages/RoomDetail.tsx

## 4️⃣ QUẢN LÝ CÔNG TÁC 📋 ⭐ NEW MODULE

Status: ⏳ 60% HOÀN THÀNH (Phase 1-6 đã xong, chờ Phase 7-9)

      Progress: 30/50 hoàn thành

### PHASE 1-6: HOÀN THÀNH ✅

- Phase 1: Database Schema (6 bảng)

- Phase 2: Backend Functions (35+ functions)

- Phase 3: API Routers (30+ endpoints)

- Phase 4: Duties List Page

- Phase 5: Create/Edit Duty Config + TemplateSelector

- Phase 6: Auto Rotation Component

### PHASE 7-9: CHƯA BẮT ĐẦU ⏳

- Phase 7: DutySchedule - xem lịch công tác (week view, table view)

- Phase 8: DutyCheckin - ghi nhận hoàn thành, checklist, đánh giá

- Phase 9: DutyReports - báo cáo, thống kê, xếp hạng

Files: client/src/pages/Duties.tsx, client/src/components/DutyConfigForm.tsx, client/src/components/DutyRotation.tsx

## 5️⃣ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 💰 ⭐ NEW MODULE

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU (Bắt đầu từ Phase 1)

      Progress: 0/60 hoàn thành

### PHASE 1: Database & Backend (4 days) ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

#### 1.1: Migration File - SQL Schema (1 day)

- Sub 1.1.1: Tạo file 0004_add_financial_tables.sql

  - Tạo 8 bảng Phí Thu (revenue)

    - resident_fee_types

    - resident_fee_assignments

    - fee_change_history

    - additional_fees

    - borrowed_fees

    - revenues

    - revenue_payments

    - revenue_history

  - Tạo 8 bảng Phí Trả (expense)

    - expense_categories

    - expenses

    - store_revenues

    - store_sale_items

    - store_expenses

    - library_revenues

    - library_expenses

    - expense_history

  - Thêm foreign keys & indexes

  - Thêm constraints & enums

  - Seed data mẫu (fee types, expense categories)

#### 1.2: Drizzle Schema - TypeScript Types (1 day)

- Sub 1.2.1: Thêm schema vào drizzle/schema.ts

  - Define 16 tables với Drizzle ORM

  - Define relations & foreign keys

  - Define types & interfaces

  - Export types cho frontend

#### 1.3: Backend Functions - db.ts (2 days)

- Sub 1.3.1: Revenue Functions (15 functions)

  - createResidentFeeType()

  - updateResidentFeeType()

  - listResidentFeeTypes()

  - assignFeeTypeToResident()

  - createAdditionalFee()

  - listAdditionalFees()

  - createBorrowedFee()

  - listBorrowedFees()

  - generateMonthlyRevenue() - Tính phí tự động

  - recordRevenuePayment()

  - listRevenuePayments()

  - getRevenueStats()

  - getResidentRevenueStats()

  - getOverdueRevenueList()

  - generateRevenueReport()

- Sub 1.3.2: Expense Functions (15 functions)

  - createExpenseCategory()

  - listExpenseCategories()

  - createExpense()

  - updateExpense()

  - listExpenses()

  - approveExpense()

  - rejectExpense()

  - createStoreRevenue()

  - createStoreExpense()

  - getStoreStats()

  - createLibraryRevenue()

  - createLibraryExpense()

  - getLibraryStats()

  - getExpenseStats()

  - generateExpenseReport()

- Sub 1.3.3: Utility Functions (5 functions)

  - calculateTotalRevenue() - Tính tổng thu

  - calculateTotalExpense() - Tính tổng chi

  - calculateProfit() - Tính lợi nhuận

  - getFinancialDashboardStats() - Thống kê dashboard

  - generateFinancialReport() - Báo cáo tài chính

### PHASE 2: Frontend - Revenue Management (3 days) ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

#### 2.1: Fees List Page (1 day)

- Sub 2.1.1: Tạo client/src/pages/Fees.tsx

  - Header "Quản Lý Phí Thu"

  - Stats cards (Tổng Thu, Đã Thanh Toán, Chưa Thanh Toán, Quá Hạn)

  - Search & filter (tên SV, loại phí, tháng, trạng thái)

  - Table danh sách phí (mã SV, tên, loại phí, số tiền, hạn, trạng thái, hành động)

  - Buttons: "Thêm Phí", "Ghi Nhận Thanh Toán", "Xem Chi Tiết"

  - Responsive design

#### 2.2: Fee Detail Page (1 day)

- Sub 2.2.1: Tạo client/src/pages/FeeDetail.tsx

  - Thông tin sinh viên

  - Thông tin phí (loại, số tiền, ngày hạn)

  - Lịch sử thanh toán (table)

  - Lịch sử thay đổi phí (table)

  - Buttons: "Ghi Nhận Thanh Toán", "Miễn Giảm Phí", "In Biên Lai"

#### 2.3: Payment Recording Modal (1 day)

- Sub 2.3.1: Tạo client/src/components/PaymentRecordingModal.tsx

  - Form nhập thông tin thanh toán

  - Số tiền thanh toán (auto-fill)

  - Phương thức thanh toán (dropdown)

  - Ngày thanh toán (date picker)

  - Số tài khoản/ghi chú (text input)

  - Validation & error handling

  - Buttons: "Lưu", "Hủy"

### PHASE 3: Frontend - Expense Management (3 days) ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

#### 3.1: Expenses List Page (1 day)

- Sub 3.1.1: Tạo client/src/pages/Expenses.tsx

  - Header "Quản Lý Chi Phí"

  - Stats cards (Tổng Chi, Đã Phê Duyệt, Chờ Phê Duyệt, Từ Chối)

  - Search & filter (danh mục, bộ phận, tháng, trạng thái)

  - Table danh sách chi phí (danh mục, số tiền, ngày, trạng thái, hành động)

  - Buttons: "Thêm Chi Phí", "Phê Duyệt", "Xem Chi Tiết"

#### 3.2: Expense Recording Modal (1 day)

- Sub 3.2.1: Tạo client/src/components/ExpenseRecordingModal.tsx

  - Form nhập chi phí

  - Danh mục chi phí (dropdown)

  - Bộ phận (dropdown)

  - Số tiền (number input)

  - Ngày chi phí (date picker)

  - Phương thức thanh toán (dropdown)

  - Upload hóa đơn (file input)

  - Ghi chú (textarea)

  - Validation & error handling

#### 3.3: Expense Approval Page (1 day)

- Sub 3.3.1: Tạo client/src/pages/ExpenseApproval.tsx

  - Danh sách chi phí chờ phê duyệt

  - Chi tiết chi phí (modal)

  - Buttons: "Phê Duyệt", "Từ Chối"

  - Ghi chú phê duyệt/từ chối

### PHASE 4: Frontend - Department Management (2 days) ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

#### 4.1: Store Management Page (1 day)

- Sub 4.1.1: Tạo client/src/pages/StoreManagement.tsx

  - Doanh thu cửa hàng (hàng tháng)

  - Chi phí cửa hàng (hàng tháng)

  - Lợi nhuận cửa hàng

  - Danh sách sản phẩm bán chạy

  - Buttons: "Ghi Doanh Thu", "Ghi Chi Phí"

#### 4.2: Library Management Page (1 day)

- Sub 4.2.1: Tạo client/src/pages/LibraryManagement.tsx

  - Doanh thu thư viện (hàng tháng)

  - Chi phí thư viện (hàng tháng)

  - Lợi nhuận thư viện

  - Danh sách sách được mượn nhiều

  - Buttons: "Ghi Doanh Thu", "Ghi Chi Phí"

### PHASE 5: Dashboard & Reports (2 days) ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

#### 5.1: Financial Dashboard (1 day)

- Sub 5.1.1: Tạo client/src/pages/FinancialDashboard.tsx

  - Stats cards (Tổng Thu, Tổng Chi, Lợi Nhuận, Tỷ Suất)

  - Biểu đồ xu hướng thu/chi (6 tháng)

  - Biểu đồ phân bổ chi phí (Pie chart)

  - Biểu đồ so sánh bộ phận (Bar chart)

  - Bảng tóm tắt hàng tháng

#### 5.2: Reports Page (1 day)

- Sub 5.2.1: Tạo client/src/pages/FinancialReports.tsx

  - Báo cáo thu phí hàng tháng

  - Báo cáo chi phí hàng tháng

  - Báo cáo tài chính tổng hợp

  - Báo cáo cửa hàng & thư viện

  - Export (PDF, Excel)

  - Date range picker

### PHASE 6: Polish & Testing (1 day) ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

#### 6.1: Validation & Error Handling (0.5 day)

- Sub 6.1.1: Thêm validation cho tất cả forms

  - Validate số tiền (> 0)

  - Validate ngày (hợp lệ)

  - Validate required fields

  - Error messages rõ ràng

#### 6.2: Testing & Responsive Design (0.5 day)

- Sub 6.2.1: Testing

  - Test tính phí tự động

  - Test ghi nhận thanh toán

  - Test ghi nhận chi phí

  - Test phê duyệt chi phí

  - Test báo cáo

- Sub 6.2.2: Responsive Design

  - Mobile (< 768px)

  - Tablet (768px - 1024px)

  - Desktop (> 1024px)

Files: client/src/pages/Fees.tsx, client/src/pages/Expenses.tsx, client/src/pages/FinancialDashboard.tsx

## 6️⃣ QUẢN LÝ LỊCH HỌC 📚 ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

      Progress: 0/20 hoàn thành

Files: client/src/pages/Schedule.tsx

## 7️⃣ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 🎉 ⏳ CHƯA BẮT ĐẦU

Status: ⏳ 0% CHƯA BẮT ĐẦU

      Progress: 0/25 hoàn thành

Files: client/src/pages/Activities.tsx

## 📝 SUMMARY - TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI

| Module | Status | Progress | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✅ 100% | 7/7 | Hoàn thành toàn bộ |
| Members | ⏳ 90% | 8/10 | Chờ lý lịch + detail page |
| Rooms | ⏳ 85% | 9/11 | Chờ gán phòng + trưởng phòng |
| Duties | ⏳ 60% | 30/50 | Phase 1-6 xong, chờ Phase 7-9 |
| Financial | ⏳ 0% | 0/60 | Bắt đầu Phase 1 (Database & Backend) |
| Schedule | ⏳ 0% | 0/20 | Chưa bắt đầu |
| Activities | ⏳ 0% | 0/25 | Chưa bắt đầu |

## 🚀 NEXT STEPS

### Ngay lập tức (Financial Module Phase 1):

- STEP 1: Tạo Migration File (SQL schema)

- STEP 2: Thêm Drizzle Schema (TypeScript types)

- STEP 3: Tạo Backend Functions (db.ts)

- STEP 4: Tạo API Routers (tRPC)

### Sau đó:

- Phase 2: Frontend - Revenue Management

- Phase 3: Frontend - Expense Management

- Phase 4: Frontend - Department Management

- Phase 5: Dashboard & Reports

- Phase 6: Polish & Testing

## 📌 IMPORTANT NOTES

- ✅ Tất cả import trpc phải dùng: import { trpc } from "@/lib/trpc";

- ✅ Mỗi page phải wrap ResidenceCareLayout bên trong trang

- ✅ Dùng custom fixed div modal (không dùng Dialog component)

- ✅ Tránh duplicate function exports trong db.ts

- ✅ Cập nhật checklist này xuyên suốt dự án

- ✅ Khi user báo lỗi → tự động sửa, không hỏi xin code lại

- ✅ Phí mượn được CỘNG VÀO tháng sau, không phải trừ đi

Last Updated: May 31, 2026 - GMT+7

      Updated By: Manus AI Agent

      Project: ResidenceCare (CaWwJxgPZgRFey3wFiPGsi)