ResidenceCore / App Lưu Xá

Checklist tổng thể dự án

Cập nhật: 01/06/2026

Tài liệu này tổng hợp trạng thái hiện tại của dự án ResidenceCore / App Lưu Xá, bao gồm các phân hệ đã hoàn thành, các điểm cần tiếp tục kiểm thử, và các hạng mục ưu tiên tiếp theo.

# 1. Quy ước chung

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| React + Tailwind + tRPC + Drizzle | ✅ | Nền tảng kỹ thuật hiện tại của dự án. |
| Giữ dữ liệu thật với module đã connect DB/BE | ✅ | Không thay bằng mock nếu module đã có kết nối thật. |
| Không hiển thị note kỹ thuật trên UI người dùng cuối | ✅ | Không dùng các câu như đã connect DB, mock UI, phase sau, đọc/ghi từ bảng... |
| Router backend dùng import tRPC core chuẩn | ✅ | import { router, protectedProcedure } from "../../_core/trpc"; |

# 2. UI Setting Hook Convention

| Nhóm setting hook | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Card setting | ✅ | Đã áp dụng cho một số module. |
| Grid/Table setting | ✅ | Có sort cột và ẩn/hiện cột qua ConfigurableDataTable. |
| Combobox/Dropdown setting | ⏳ | Sẽ gắn dần theo module. |
| Form/Field setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ ẩn/hiện, required, readonly, layout. |
| Action/Button setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ ẩn/hiện, label, confirm, permission. |
| Badge/Status setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ màu, label, tooltip. |
| Modal/Dialog/Detail section setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ layout, section order/visibility. |

Key chuẩn: moduleKey, cardKey, tableKey, formKey, fieldKey, filterKey, actionKey, modalKey, statusKey, sectionKey.

# 3. Phân hệ Quản lý lưu trú

## 3.1 Học viên

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Danh sách, thêm, sửa, xóa học viên | ✅ | Module trọng tâm đã hoạt động. |
| Xem chi tiết học viên | ✅ | Bao gồm thông tin lưu trú và phụ huynh. |
| Gán phòng / chuyển phòng / trả phòng | ✅ | Cần tiếp tục test đồng bộ capacity và room assignment. |
| Không cho gán phòng mới nếu học viên đã có phòng | ✅ | Nếu đã có phòng chỉ được chuyển hoặc trả phòng. |
| Card setting hook | ✅ | Đã gắn. |
| Grid setting hook | ✅ | Đã gắn. |

## 3.2 Phòng ở

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Danh sách phòng | ✅ | Đã có dữ liệu và thao tác cơ bản. |
| Form thêm/sửa phòng | ✅ | Đã fix lỗi SelectItem value rỗng và dropdown tràn form. |
| Chặn sửa capacity nhỏ hơn số người đang ở | ✅ / cần test | Cần test kỹ với dữ liệu thực tế. |
| Chặn xóa phòng đang có học viên | ✅ / cần test | Cần test thêm với room assignments. |
| Card/Grid setting hook | ⏳ | Chưa gắn đầy đủ như Members. |
| Chi tiết phòng: danh sách học viên + lịch sử phòng | ⏳ | Cần làm tiếp. |

## 3.3 Phụ huynh

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Quản lý phụ huynh theo từng học viên | ✅ | Đã có thao tác theo học viên. |
| View tổng hợp tất cả phụ huynh | ✅ | Đã hoàn thành. |
| Khi thêm từ All Parents phải chọn học viên | ✅ | Đã hoàn thành. |
| Validate 1 Cha / 1 Mẹ cho mỗi học viên | ✅ | Đã chốt nghiệp vụ. |
| Validate trùng tên / SĐT trong cùng học viên | ✅ | Đã chốt nghiệp vụ. |
| Grid setting hook cho All Parents | ⏳ | Có thể gắn thêm theo chuẩn ConfigurableDataTable nếu chưa có. |

# 4. Phân hệ Tổ chức lưu xá

## 4.1 Vai trò / Chức danh

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảng organization_roles | ✅ | Có seed/default role data. |
| Drizzle schema, DB functions, service, router | ✅ | Đã hoàn thành. |
| OrganizationRoles.tsx connect DB/tRPC | ✅ | Đã bỏ mock. |
| Thêm/sửa/xóa/ngưng-kích hoạt vai trò | ✅ | Đã hoạt động. |
| assignedCount count thật từ assignments | ✅ | Sau khi có organization_assignments. |
| Xóa note kỹ thuật khỏi UI | ✅ | UI chỉ giữ text nghiệp vụ. |

## 4.2 Nhiệm kỳ tổ chức

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảng organization_terms | ✅ | Không seed data; user tạo trên ứng dụng. |
| Drizzle schema, DB functions, service, router | ✅ | Đã hoàn thành. |
| OrganizationTerms.tsx connect DB/tRPC | ✅ | Đã bỏ mock. |
| Thêm/sửa/xóa/kích hoạt nhiệm kỳ | ✅ | Đã hoạt động. |
| Validate chỉ 1 nhiệm kỳ active | ✅ | Đã có ở backend và frontend. |
| Validate trùng code/name, ngày kết thúc > ngày bắt đầu | ✅ | Đã có. |
| Xóa note kỹ thuật khỏi UI | ✅ | UI chỉ giữ text nghiệp vụ. |

## 4.3 Cơ cấu tổ chức

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảng organization_assignments | ✅ | Không seed data; phát sinh từ ứng dụng. |
| Drizzle schema, DB functions, service, router | ✅ | Đã hoàn thành. |
| OrganizationStructure.tsx connect DB/tRPC | ✅ | Load terms, roles, members, assignments thật. |
| Gán vai trò / sửa / kết thúc / xóa phân công | ✅ | Đã hoạt động sau khi xử lý lỗi roomId. |
| Validate role một người/nhiều người | ✅ | Đã có ở backend. |
| Không gán học viên đã rời lưu xá | ✅ | Đã có ở backend. |
| Tạm hiển thị phòng theo roomId | ✅ / tạm | Cần rà lại schema rooms/residents để hiện mã phòng đẹp hơn. |
| Sơ đồ tổ chức theo nhiệm kỳ | ⏳ | Đề xuất đặt dưới card thống kê; group theo vai trò. |

# 5. DB hiện tại

| Bảng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| organization_roles | ✅ | Có seed/default data. |
| organization_terms | ✅ | Không seed; tạo trên ứng dụng. |
| organization_assignments | ✅ | Lưu phân công tổ chức. |
| residents | ✅ | Core module học viên. |
| parents | ✅ | Phụ huynh/người giám hộ. |
| rooms | ✅ | Phòng ở. |
| roomassignments | ✅ | Lưu lịch sử/giao dịch gán phòng. |

# 6. Lỗi đã xử lý

| Lỗi / vấn đề | Trạng thái | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| pnpm is not recognized | ✅ | Hướng dẫn enable/cài pnpm. |
| Rooms SelectItem value rỗng | ✅ | Đổi khỏi value rỗng và dùng native select. |
| Rooms dropdown tràn form | ✅ | Refactor form Rooms. |
| OrganizationTerms desc is not defined | ✅ | Bổ sung import desc từ drizzle-orm. |
| OrganizationStructure rooms join error | ✅ | Tạm bỏ join rooms để tránh field không đúng schema. |
| OrganizationStructure gán role lỗi room field | ✅ | FE gửi roomId, backend không tự đoán field phòng. |
| UI hiển thị note kỹ thuật | ✅ | Đã quy ước xóa khỏi UI người dùng cuối. |

# 7. Module còn mock / partial

| Module | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| AcademicInfo | ⚠️ Partial | Có dùng học viên thật, nghiệp vụ học vụ còn cần hoàn thiện. |
| AcademicEvaluations | ⚠️ Partial | Cần hoàn thiện dữ liệu đánh giá. |
| LiturgyAttendance | ⚠️ Partial | Có thể dùng học viên thật, điểm danh còn cần hoàn thiện. |
| Skills / SkillClasses / SkillResults | ⚠️ Partial | Cần chuẩn hóa nghiệp vụ kỹ năng. |
| LiturgySchedule | Mock | Chưa connect DB. |
| LiturgyAssignments | Mock | Chưa connect DB. |
| ActivityPlans / Clubs | Mock | Chưa connect DB. |
| DisciplineRules / DisciplineCases | Mock | Chưa connect DB. |
| DailyRoutine | Placeholder | Cần làm màn hình sinh hoạt hằng ngày. |
| Reports | Placeholder | Cần thiết kế báo cáo. |
| Financial UI | Partial | Backend có financial router nhưng UI còn cần connect đúng. |

# 8. Ưu tiên làm tiếp

| Ưu tiên | Checklist | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gắn OrganizationChartPreview vào OrganizationStructure, hiển thị theo nhiệm kỳ active hoặc nhiệm kỳ đang chọn. | ⏳ |
| 1 | Rà lại schema rooms/residents để hiển thị mã phòng thay vì Phòng ID. | ⏳ |
| 2 | Test lại gán/chuyển/trả phòng, capacity và slot phòng. | ⏳ |
| 2 | Gắn ConfigurableStatCard và ConfigurableDataTable cho Rooms. | ⏳ |
| 2 | Rà lại All Parents view, gắn setting hook nếu chưa có. | ⏳ |
| 3 | Làm DailyRoutine / Lịch sinh hoạt hằng ngày. | ⏳ |
| 3 | Hoàn thiện LiturgySchedule, LiturgyAttendance. | ⏳ |
| 4 | Phase UI Setting: lưu cấu hình card/grid/form/field/action/filter/modal vào DB. | ⏳ |

# 9. Checklist ngắn cho phiên làm việc kế tiếp

☐ Thêm OrganizationChartPreview vào OrganizationStructure.tsx.

☐ Kiểm tra assignedCount ở Roles/Terms sau khi thêm phân công.

☐ Kiểm tra role chỉ một người không cho gán trùng trong cùng nhiệm kỳ.

☐ Rà lại hiển thị phòng trong Cơ cấu tổ chức để thay Phòng ID bằng mã phòng.

☐ Quay lại Rooms để gắn card/grid setting và test capacity/slot triệt để.