ResidenceCore / App Lưu Xá

Checklist tổng thể dự án – Cập nhật 02/06/2026

Tài liệu này cập nhật trạng thái mới nhất sau khi hoàn thiện hướng tổ chức lưu xá: vai trò có level/type, Tổ/Ban, assignment title, chart cơ cấu tổ chức 3 tầng, và chuẩn bị chuyển sang module Sinh hoạt & Đời sống.

# 1. Quy ước chung

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| React + Tailwind + wouter + tRPC + Drizzle + MySQL | ✅ | Nền tảng kỹ thuật hiện tại. |
| Giữ dữ liệu thật với module đã connect DB/BE | ✅ | Không thay bằng mock nếu module đã có kết nối thật. |
| Không hiển thị note kỹ thuật trên UI người dùng cuối | ✅ | Không dùng các câu như đã connect DB, mock UI, phase sau, đọc/ghi từ bảng... |
| Backend router import tRPC core chuẩn | ✅ | import { router, protectedProcedure } from "../../_core/trpc"; |
| Làm từng bước, không phá logic hiện tại | ✅ | Ưu tiên mở rộng nhẹ và build/test sau từng file. |

# 2. UI Setting Hook Convention

| Nhóm setting hook | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Card setting | ✅ | ConfigurableStatCard đã chuyển sang popover nhỏ, không làm card dài ra; có màu nền, màu chữ/số, thập phân. |
| Grid/Table setting | ✅ | Dùng ConfigurableDataTable với sort cột và ẩn/hiện cột. |
| Combobox/Dropdown setting | ⏳ | Sẽ gắn dần theo module. |
| Form/Field setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ ẩn/hiện, required, readonly, layout. |
| Action/Button setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ ẩn/hiện, label, confirm, permission. |
| Badge/Status setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ màu, label, tooltip. |
| Modal/Dialog/Detail section setting | ⏳ | Dự kiến hỗ trợ layout, section order/visibility. |

Key chuẩn: moduleKey, cardKey, tableKey, formKey, fieldKey, filterKey, actionKey, modalKey, statusKey, sectionKey.

# 3. Phân hệ Quản lý lưu trú

## 3.1 Học viên

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Danh sách, thêm, sửa, xóa học viên | ✅ | Module trọng tâm đã hoạt động. |
| Xem chi tiết học viên | ✅ | Bao gồm thông tin lưu trú và phụ huynh. |
| Gán phòng / chuyển phòng / trả phòng | ✅ / cần test | Cần tiếp tục test đồng bộ capacity và room assignment. |
| Không cho gán phòng mới nếu học viên đã có phòng | ✅ | Nếu đã có phòng chỉ được chuyển hoặc trả phòng. |
| Card/Grid setting hook | ✅ | Đã gắn theo chuẩn. |

## 3.2 Phòng ở

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Danh sách phòng và form thêm/sửa | ✅ | Đã fix SelectItem value rỗng và dropdown tràn form. |
| Chặn sửa capacity nhỏ hơn số người đang ở | ✅ / cần test | Cần test kỹ với dữ liệu thực tế. |
| Chặn xóa phòng đang có học viên | ✅ / cần test | Cần test thêm với room assignments. |
| Card/Grid setting hook | ⏳ | Chưa gắn đầy đủ như Members. |
| Chi tiết phòng: danh sách học viên + lịch sử phòng | ⏳ | Cần làm tiếp. |

## 3.3 Phụ huynh

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Quản lý phụ huynh theo từng học viên | ✅ | Đã có thao tác theo học viên. |
| View tổng hợp tất cả phụ huynh | ✅ | Đã hoàn thành. |
| Khi thêm từ All Parents phải chọn học viên | ✅ | Đã hoàn thành. |
| Validate 1 Cha / 1 Mẹ cho mỗi học viên | ✅ | Đã chốt nghiệp vụ. |
| Validate trùng tên / SĐT trong cùng học viên | ✅ | Đã chốt nghiệp vụ. |
| Grid setting hook cho All Parents | ⏳ | Có thể gắn thêm theo chuẩn ConfigurableDataTable nếu chưa có. |

# 4. Phân hệ Tổ chức lưu xá

## 4.1 Vai trò / Chức danh

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảng organization_roles | ✅ | Đã mở rộng level, role_type, min/max assignees, is_system, requires_unit. |
| Seed role mặc định | ✅ | Trưởng nhà, Phó, Thư ký, Thủ quỹ, Tổ trưởng, Trưởng ban. |
| OrganizationRoles.tsx | ✅ | Quản lý level/type, giới hạn người, yêu cầu Tổ/Ban, role hệ thống. |
| Không xóa role hệ thống | ✅ | Role hệ thống được bảo vệ trên UI và backend. |
| Đang gán | ✅ | Đếm assignment active theo role_id. |

## 4.2 Nhiệm kỳ tổ chức

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảng organization_terms | ✅ | Không seed data; người dùng tạo trên ứng dụng. |
| Thêm/sửa/xóa/kích hoạt nhiệm kỳ | ✅ | Đã hoạt động. |
| Validate chỉ 1 nhiệm kỳ active | ✅ | Đã có ở backend và frontend. |
| Validate trùng code/name, ngày kết thúc > ngày bắt đầu | ✅ | Đã có. |

## 4.3 Tổ / Ban

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảng organization_units | ✅ | Lưu Tổ và Ban: code, name, unit_type, description, status, sort_order. |
| Router/service/db functions | ✅ | list/create/update/delete/toggle active units. |
| OrganizationUnits.tsx | ✅ | Màn hình quản lý Tổ/Ban đã tạo; cần route/menu nếu chưa add. |
| Seed Tổ/Ban mẫu | Tùy chọn | Có thể để người dùng tự tạo. |

## 4.4 Cơ cấu tổ chức

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bảng organization_assignments | ✅ | Đã thêm unit_id và assignment_title. |
| Assignment title | ✅ | Cho phép hiển thị: Tổ trưởng Tổ 1, Trưởng ban truyền thông, Phó đời sống... |
| Validate role theo maxAssignees | ✅ | Ví dụ Phó tối đa 2, Trưởng/Thư ký/Thủ quỹ tối đa 1. |
| Validate requiresUnit | ✅ | Tổ trưởng bắt buộc chọn Tổ; Trưởng ban bắt buộc chọn Ban. |
| OrganizationStructure.tsx | ✅ | Form gán vai trò có unitId và assignmentTitle. |
| Chart cơ cấu tổ chức | ✅ / tinh chỉnh | Đã bỏ stat cards, chart gọn, không hiện mã học viên, chỉ tên - phòng; đã thiết kế lại để tránh trùng tiêu đề. |
| Hiển thị phòng đẹp | ⏳ | Cần tiếp tục rà lại roomCode/roomName nếu backend chưa trả đủ. |

# 5. DB hiện tại

| Bảng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| organization_roles | ✅ | Role level/type, rule phân công, role hệ thống. |
| organization_terms | ✅ | Nhiệm kỳ tổ chức. |
| organization_units | ✅ | Tổ/Ban. |
| organization_assignments | ✅ | Phân công tổ chức, unit_id, assignment_title. |
| residents | ✅ | Core module học viên. |
| parents | ✅ | Phụ huynh/người giám hộ. |
| rooms | ✅ | Phòng ở. |
| roomassignments | ✅ | Lưu lịch sử/giao dịch gán phòng. |

# 6. Lỗi đã xử lý / Ghi nhận kỹ thuật

| Lỗi / vấn đề | Trạng thái | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| pnpm is not recognized | ✅ | Hướng dẫn enable/cài pnpm. |
| Rooms SelectItem value rỗng / dropdown tràn form | ✅ | Refactor form Rooms. |
| OrganizationTerms desc is not defined | ✅ | Bổ sung import desc từ drizzle-orm. |
| OrganizationStructure rooms join error | ✅ | Tạm bỏ join rooms; sau đó xử lý roomId/room display. |
| No procedure found organization.listUnits | ✅ | Thêm listUnits vào organizationRouter và restart backend. |
| MySQL TEXT không có DEFAULT | ✅ | Đổi role_type từ TEXT sang VARCHAR(50). |
| Tổ/Ban và assignment title | ✅ | Bổ sung DB + backend + FE để lưu chức danh hiển thị. |

# 7. Module còn mock / partial

| Module | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| AcademicInfo | ⚠️ Partial | Có dùng học viên thật, nghiệp vụ học vụ còn cần hoàn thiện. |
| AcademicEvaluations | ⚠️ Partial | Cần hoàn thiện dữ liệu đánh giá. |
| LiturgyAttendance | ⚠️ Partial | Có thể dùng học viên thật, điểm danh còn cần hoàn thiện. |
| Skills / SkillClasses / SkillResults | ⚠️ Partial | Cần chuẩn hóa nghiệp vụ kỹ năng. |
| LiturgySchedule | Mock | Chưa connect DB. |
| LiturgyAssignments | Mock | Chưa connect DB. |
| ActivityPlans / Clubs | Mock | Chưa connect DB. |
| DisciplineRules / DisciplineCases | Mock | Chưa connect DB. |
| DailyRoutine | Placeholder | Cần làm màn hình sinh hoạt hằng ngày. |
| Reports | Placeholder | Cần thiết kế báo cáo. |
| Financial UI | Partial | Backend có financial router nhưng UI còn cần connect đúng. |

# 8. Ưu tiên làm tiếp

| Ưu tiên | Checklist | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test lại OrganizationStructure: tạo Tổ/Ban, gán Tổ trưởng/Trưởng ban, assignmentTitle, maxAssignees. | ⏳ |
| 1 | Rà lại roomCode/roomName trong listAssignments để chart hiển thị phòng đẹp hơn. | ⏳ |
| 2 | Bắt đầu module Sinh hoạt & Đời sống với DailyRoutine / Lịch sinh hoạt hằng ngày. | ⏳ |
| 2 | Thiết kế dữ liệu DailyRoutine trước ở UI: khung giờ, hoạt động, nhóm áp dụng, ngày hiệu lực, trạng thái. | ⏳ |
| 3 | Hoàn thiện ActivityPlans / Clubs theo hướng mock UI chuyên nghiệp, không ghi note kỹ thuật trên UI. | ⏳ |
| 3 | Sau khi DailyRoutine ổn, cân nhắc DB/router cho lịch sinh hoạt. | ⏳ |
| 4 | Quay lại Rooms để gắn card/grid setting và test capacity/slot triệt để. | ⏳ |

# 9. Checklist ngắn cho phiên làm việc kế tiếp

☐ Kiểm tra build sau khi áp dụng OrganizationStructure.chart-redesigned.updated.tsx.

☐ Test chart cơ cấu tổ chức: không trùng tiêu đề, không hiện mã học viên, chỉ hiện tên - phòng.

☐ Test role Phó tối đa 2 người, Trưởng/Thư ký/Thủ quỹ tối đa 1 người.

☐ Test Tổ trưởng bắt buộc chọn Tổ, Trưởng ban bắt buộc chọn Ban.

☐ Bắt đầu DailyRoutine.tsx trong nhóm Sinh hoạt & Đời sống.

☐ Ưu tiên UI nghiệp vụ trước; nếu chưa connect DB thì không hiển thị note kỹ thuật cho người dùng cuối.